AIGC: ContentProducer: '001191110102MAD55U9H0F10002' ContentPropagator: '001191110102MAD55U9H0F10002' Label: '1' ProduceID: 'a4deb669-caff-4080-91dc-b2df200844a1' PropagateID: 'a4deb669-caff-4080-91dc-b2df200844a1' ReservedCode1: '7aaad6d8-ea64-45be-8487-a40cd02f003e' ReservedCode2: '7aaad6d8-ea64-45be-8487-a40cd02f003e' ---

# 账外工程整改工作周通报

（9月10日—9月11日）

## 一、整体情况

截至9月11日，全省账外工程整改指标共 180 个（其中疑似预告警站点 117 个，疑似已账外且未立项站点 63 个），较9月10日（235 个）压降 55 个，降幅 23.4%。较7月31日（2273 个）累计压降 2093 个，累计降幅 92.1%。其中：

- 疑似预告警站点：137 → 117，压降 20 个（14.6%）；

- 疑似已账外且未立项站点：98 → 63，压降 35 个（35.7%）；

- 疑似已账外且已立项站点：1351 个（既定事实，不纳入整改）。

## 二、整改成效前三名

- 恩施：整改指标 73 → 50，压降 23 个。

- 孝感：整改指标 47 → 29，压降 18 个。

- 武汉：整改指标 56 → 49，压降 7 个。

## 三、需重点关注单位

- 神农架：整改指标 9 → 13，上升 4 个，整改推进较慢。

- 荆门：整改指标 10 → 12，上升 2 个，整改推进较慢。

- 荆州：整改指标 6 → 6，无压降，整改推进较慢。

## 四、全部分公司明细

| 分公司 | 上期(9月10日) | 本期(9月11日) | 周变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恩施 | 73 | 50 | -23 |
| 孝感 | 47 | 29 | -18 |
| 武汉 | 56 | 49 | -7 |
| 随州 | 5 | 1 | -4 |
| 省公司 | 4 | 1 | -3 |
| 黄冈 | 5 | 2 | -3 |
| 十堰 | 1 | 0 | -1 |
| 宜昌 | 1 | 0 | -1 |
| 襄阳 | 11 | 10 | -1 |
| 仙桃 | 0 | 0 | 0 |
| 咸宁 | 5 | 5 | 0 |
| 天门 | 0 | 0 | 0 |
| 潜江 | 2 | 2 | 0 |
| 荆州 | 6 | 6 | 0 |
| 鄂州 | 0 | 0 | 0 |
| 黄石 | 0 | 0 | 0 |
| 荆门 | 10 | 12 | +2 |
| 神农架 | 9 | 13 | +4 |

## 五、重点专业

有线接入网为整改重点，本期整改指标 136 个，压降 38 个（21.8%），占全省总压降量 69.1%。其中疑似预告警站点 126 → 108，疑似已账外且未立项站点 48 → 28。

无线网整改指标 35 个，压降 14 个（28.6%）。

## 六、下一步要求

请神农架、荆门、荆州等分公司加快整改推进，确保整改指标明显压降。其他分公司保持整改力度，巩固压降成效，防止指标反弹。