# 账外工程整改工作周通报

（10月11日—10月16日）

## 一、整体情况

截至10月16日，全省账外工程整改指标为260个，较10月10日（368个）减少108个，连续两期大幅反弹的势头得到扭转。其中，账外预告警未立项256个，较10月10日（366个）减少110个，是本期压降的主要来源；疑似已账外且未立项4个，较10月10日（2个）增加2个；疑似已账外且已立项1359个，较10月10日（1368个）减少9个。

自7月31日开展专项整改以来，累计压降2013个，累计降幅88.6%，较上期（83.8%）回升4.8个百分点。本期整改指标单期压降108个，为专项整改开展以来最大单期降幅，主要得益于孝感（-109）全面清零及有线接入网（-100）的大幅压降。

## 二、整改成效前三名

本期整改成效排名前三的分公司为：

| 排名 | 分公司 | 10月10日 | 10月16日 | 变化 | 成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孝感 | 109 | 0 | -109 | 全部清零 |
| 2 | 襄阳 | 11 | 2 | -9 | 持续压降 |
| 3 | 咸宁 | 13 | 5 | -8 | 持续压降 |

孝感分公司本期压降109个，整改指标由109个降至0个，实现全部清零，成效显著；襄阳、咸宁持续压降。此外，十堰、荆门、天门、黄石、潜江等5家分公司同步实现清零。

## 三、需重点关注单位

本期仍有5家分公司整改指标上升，需持续关注：

| 分公司 | 10月10日 | 10月16日 | 变化 | 上升原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荆州 | 118 | 144 | +26 | 告警未立项持续增加 |
| 恩施 | 14 | 20 | +6 | 告警未立项增加 |
| 武汉 | 65 | 67 | +2 | 告警未立项增加 |
| 宜昌 | 1 | 3 | +2 | 新增告警未立项 |
| 黄冈 | 0 | 1 | +1 | 新增告警未立项 |

荆州分公司整改指标已连续三期上升（9月24日47个→10月10日118个→10月16日144个），本期再增26个，占全省整改指标总量的55.4%，请荆州分公司深入核查新增告警未立项站点情况，倒排工期加快推进立项整改。

## 四、全部分公司明细

| 序号 | 分公司 | 7月31日 | 10月10日 | 10月16日 | 周变化（10日→16日） | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荆州 | 270 | 118 | 144 | +26 | 指标上升 |
| 2 | 恩施 | 281 | 14 | 20 | +6 | 指标上升 |
| 3 | 武汉 | 146 | 65 | 67 | +2 | 指标上升 |
| 4 | 宜昌 | 165 | 1 | 3 | +2 | 指标上升 |
| 5 | 黄冈 | 15 | 0 | 1 | +1 | 指标上升 |
| 6 | 仙桃 | 51 | 18 | 18 | 0 | 持平 |
| 7 | 咸宁 | 403 | 13 | 5 | -8 | 持续压降 |
| 8 | 襄阳 | 307 | 11 | 2 | -9 | 持续压降 |
| 9 | 孝感 | 90 | 109 | 0 | -109 | 全部清零 |
| 10 | 十堰 | 132 | 7 | 0 | -7 | 全部清零 |
| 11 | 荆门 | 6 | 6 | 0 | -6 | 全部清零 |
| 12 | 天门 | 86 | 2 | 0 | -2 | 全部清零 |
| 13 | 黄石 | 165 | 2 | 0 | -2 | 全部清零 |
| 14 | 潜江 | 90 | 2 | 0 | -2 | 全部清零 |
| 15 | 省公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 持平 |
| 16 | 神农架 | 21 | 0 | 0 | 0 | 持平 |
| 17 | 鄂州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 持平 |
| 18 | 随州 | 40 | 0 | 0 | 0 | 持平 |

## 五、重点专业

本期整改指标主要集中有线接入网和无线网两个专业：

| 专业 | 10月10日 | 10月16日 | 变化 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有线接入网 | 320 | 220 | -100 | 84.6% |
| 无线网 | 48 | 40 | -8 | 15.4% |
| 传输网 | 0 | 0 | 0 | — |
| 局房及基础设施 | 0 | 0 | 0 | — |
| 数据中心 | 0 | 0 | 0 | — |
| 数据网 | 0 | 0 | 0 | — |

有线接入网本期压降100个，是本期压降的主要专业，但仍占整改指标总量的84.6%；无线网压降8个。传输网、局房及基础设施、数据中心、数据网四个专业保持清零。

## 六、下一步工作要求

一是紧盯荆州反弹趋势。荆州分公司整改指标连续三期上升，请公司领导督办，于一周内完成新增告警未立项站点的逐项核查，明确上升原因，形成核查报告报省公司。

二是巩固清零成果。孝感、十堰、荆门、天门、黄石、潜江等6家分公司本期实现清零，应建立长效管控机制，防止问题反弹回潮。

三是持续推进有线接入网。有线接入网占整改指标总量84.6%，仍是整改工作的重中之重。各相关单位应持续加大整改力度，保持压降势头。

四是加强数据动态监测。省公司将持续跟踪各地市整改进展，对连续三期指标上升的单位进行约谈提醒。