# 账外工程整改工作周通报

（9月14日-9月15日）

## 一、整体情况

截至9月15日，全省账外工程整改指标共 150 个（账外预告警站点 123 个、疑似已账外且未立项站点 27 个），较9月14日（整改指标 179 个）一周内压降 29 个，降幅 16.2%。较7月31日（整改指标 2273 个）累计压降 2123 个，累计降幅 93.4%。其中：

账外预告警站点：124 个 → 123 个，压降 1 个（-0.8%）。

疑似已账外且未立项站点：55 个 → 27 个，压降 28 个（-50.9%）。

另有已账外且已立项站点 1352 个为既定事实，不再纳入整改范围。各分公司整改工作总体推进有力，整改完成率明显提升，但仍有个别分公司指标不降反升，需重点关注。

## 二、分公司整改成效排名

整改成效较好的前三名：

| 排名 | 分公司 | 9月14日 | 9月15日 | 周压降 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉 | 41 | 14 | -27 |
| 2 | 襄阳 | 7 | 0 | -7 |
| 3 | 孝感 | 32 | 29 | -3 |

整改推进较慢的后三名分公司：

| 排名 | 分公司 | 9月14日 | 9月15日 | 周变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 倒数1 | 恩施 | 40 | 46 | +6 |
| 倒数2 | 荆州 | 7 | 9 | +2 |
| 倒数3 | 黄冈 | 17 | 17 | 0 |

各分公司整改指标变化明细

| 分公司 | 9月14日 | 9月15日 | 周变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武汉 | 41 | 14 | -27 |
| 襄阳 | 7 | 0 | -7 |
| 孝感 | 32 | 29 | -3 |
| 黄冈 | 17 | 17 | 0 |
| 神农架 | 13 | 13 | 0 |
| 荆门 | 12 | 12 | 0 |
| 咸宁 | 5 | 5 | 0 |
| 黄石 | 2 | 2 | 0 |
| 潜江 | 1 | 1 | 0 |
| 省公司 | 1 | 1 | 0 |
| 随州 | 1 | 1 | 0 |
| 十堰 | 0 | 0 | 0 |
| 天门 | 0 | 0 | 0 |
| 宜昌 | 0 | 0 | 0 |
| 鄂州 | 0 | 0 | 0 |
| 仙桃 | 0 | 0 | 0 |
| 荆州 | 7 | 9 | +2 |
| 恩施 | 40 | 46 | +6 |

> 注：整改指标 = 账外预告警站点数 + 疑似已账外且未立项站点数。恩施、荆州指标不降反升，需重点督办。

## 三、重点专业整改情况

有线接入网为整改重点专业，整改指标占比超90%，是全省整改指标的主要构成部分。本周无线网压降成效突出，环比压降20个，为本周整改成效最大来源。

| 专业 | 指标项 | 9月14日 | 9月15日 | 周压降 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有线接入网 | 整改指标 | 141 | 136 | -5 |
| 有线接入网 | 告警未立项 | 113 | 116 | +3 |
| 有线接入网 | 已账外未立项 | 28 | 20 | -8 |
| 无线网 | 整改指标 | 30 | 10 | -20 |
| 无线网 | 告警未立项 | 11 | 7 | -4 |
| 无线网 | 已账外未立项 | 19 | 3 | -16 |
| 局房及基础设施 | 整改指标 | 7 | 3 | -4 |
| 局房及基础设施 | 告警未立项 | 0 | 0 | 0 |
| 局房及基础设施 | 已账外未立项 | 7 | 3 | -4 |

有线接入网专业整改指标 136 个，占全省总指标（150 个）的 90.7%，其中疑似已账外且未立项站点压降 8 个，推进力度持续。无线网本周压降 20 个，占全省总压降量（29 个）的 69.0%，其中疑似已账外且未立项站点压降 16 个，成效显著。局房及基础设施、传输网、数据中心等专业整改指标基数较小，需同步关注整改进度，防止账外问题向其他专业蔓延。

## 四、下一步工作要求

恩施、荆州分公司要查明整改指标不降反升的原因，倒排工期，逐站销号，确保整改指标持续压降。

已账外且已立项站点为既定事实，各分公司要举一反三，从源头规范"先立项、后施工"流程，杜绝新增账外工程。

各分公司要对照剩余整改清单，于9月30日前完成整改销号，确保月底账外工程整改目标全面达成。

> AI生成