AIGC: ContentProducer: '001191110102MAD55U9H0F10002' ContentPropagator: '001191110102MAD55U9H0F10002' Label: '1' ProduceID: 'a4deb669-caff-4080-91dc-b2df200844a1' PropagateID: 'a4deb669-caff-4080-91dc-b2df200844a1' ReservedCode1: '7aaad6d8-ea64-45be-8487-a40cd02f003e' ReservedCode2: '7aaad6d8-ea64-45be-8487-a40cd02f003e' ---

# 账外工程整改工作周通报

（9月17日—9月24日）

## 一、整体情况

截至9月24日，全省账外工程整改指标为238个，较9月16日（112个）增加126个，整改指标出现较大反弹。其中，账外预告警未立项231个，较9月16日（112个）增加119个；疑似已账外且未立项7个，较9月16日（0个）增加7个，上期“疑似已账外且未立项全部清零”成果未能保持。疑似已账外且已立项1357个，较9月16日增加5个。

自7月31日开展专项整改以来，累计压降2035个，累计降幅89.5%。本期反弹幅度较大，为自8月28日以来最大单期反弹，主要原因为账外预告警未立项站点数大幅增加（+119个），需引起高度关注。

## 二、整改成效前三名

本期整改成效排名前三的分公司为：

| 排名 | 分公司 | 9月16日 | 9月24日 | 变化 | 成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恩施 | 31 | 3 | -28 | 压降明显 |
| 2 | 神农架 | 13 | 0 | -13 | 全部清零 |
| 3 | 咸宁 | 4 | 1 | -3 | 持续压降 |

恩施分公司本期压降28个，整改指标由31个降至3个，成效显著；神农架分公司整改指标由13个降至0个，实现全部清零；咸宁分公司持续压降，由4个降至1个。

## 三、需重点关注单位

本期共有7家分公司整改指标上升，需重点督办：

| 分公司 | 9月16日 | 9月24日 | 变化 | 上升原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄冈 | 16 | 86 | +70 | 告警未立项大幅增加 |
| 荆州 | 9 | 47 | +38 | 告警未立项大幅增加 |
| 武汉 | 1 | 32 | +31 | 告警未立项大幅增加 |
| 仙桃 | 0 | 18 | +18 | 新增告警未立项 |
| 孝感 | 26 | 36 | +10 | 告警及未立项均有增加 |
| 襄阳 | 0 | 5 | +5 | 新增告警未立项 |
| 随州 | 0 | 1 | +1 | 新增告警未立项 |

上述7家分公司整改指标合计上升173个，其中黄冈、荆州、武汉三家合计上升139个。压降分公司合计减少47个，部分抵消后全省净增126个。请上述单位深入核查新增告警未立项站点情况，加快推进立项整改工作。

## 四、全部分公司明细

| 序号 | 分公司 | 7月31日 | 9月16日 | 9月24日 | 周变化（16→24日） | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄冈 | 15 | 16 | 86 | +70 | 指标上升 |
| 2 | 荆州 | 270 | 9 | 47 | +38 | 指标上升 |
| 3 | 武汉 | 146 | 1 | 32 | +31 | 指标上升 |
| 4 | 仙桃 | 51 | 0 | 18 | +18 | 指标上升 |
| 5 | 孝感 | 90 | 26 | 36 | +10 | 指标上升 |
| 6 | 襄阳 | 307 | 0 | 5 | +5 | 指标上升 |
| 7 | 随州 | 40 | 0 | 1 | +1 | 指标上升 |
| 8 | 黄石 | 165 | 2 | 2 | 0 | 持平 |
| 9 | 宜昌 | 165 | 0 | 0 | 0 | 持平 |
| 10 | 十堰 | 132 | 0 | 0 | 0 | 持平 |
| 11 | 天门 | 86 | 0 | 0 | 0 | 持平 |
| 12 | 省公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 持平 |
| 13 | 鄂州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 持平 |
| 14 | 潜江 | 90 | 1 | 0 | -1 | 全部清零 |
| 15 | 荆门 | 6 | 9 | 7 | -2 | 持续压降 |
| 16 | 咸宁 | 403 | 4 | 1 | -3 | 持续压降 |
| 17 | 神农架 | 21 | 13 | 0 | -13 | 全部清零 |
| 18 | 恩施 | 281 | 31 | 3 | -28 | 压降明显 |

## 五、重点专业

本期整改指标主要集中在有线接入网和无线网两个专业：

| 专业 | 9月16日 | 9月24日 | 变化 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有线接入网 | 106 | 219 | +113 | 92.0% |
| 无线网 | 6 | 19 | +13 | 8.0% |
| 传输网 | 0 | 0 | 0 | — |
| 局房及基础设施 | 0 | 0 | 0 | — |
| 数据中心 | 0 | 0 | 0 | — |
| 数据网 | 0 | 0 | 0 | — |

有线接入网本期反弹113个，占整改指标总量的92.0%，是本期反弹的主要专业领域。无线网反弹13个。传输网、局房及基础设施、数据中心、数据网四个专业保持清零。

## 六、下一步工作要求

一是迅速核查反弹原因。请黄冈、荆州、武汉、仙桃、孝感、襄阳、随州等7家指标上升单位，于一周内完成新增账外预告警未立项站点的逐项核查，明确上升原因，形成核查报告报省公司。

二是加快立项整改进度。各分公司应对新增告警未立项站点建立台账，逐站制定立项计划，明确责任人和完成时限，确保按照既定目标加快推进。

三是巩固已清零成果。恩施、神农架、潜江等本期实现清零或大幅压降的单位，应建立长效管控机制，防止问题反弹回潮。

四是持续关注有线接入网。有线接入网占整改指标总量92.0%，是整改工作的重中之重。各相关单位应重点围绕有线接入网专业加大整改力度，遏制反弹趋势。

五是加强数据动态监测。省公司将持续跟踪各地市整改进展，对连续两期指标上升的单位进行约谈提醒。

> AI生成