AIGC: ContentProducer: '001191110102MAD55U9H0F10002' ContentPropagator: '001191110102MAD55U9H0F10002' Label: '1' ProduceID: 'a4deb669-caff-4080-91dc-b2df200844a1' PropagateID: 'a4deb669-caff-4080-91dc-b2df200844a1' ReservedCode1: '7aaad6d8-ea64-45be-8487-a40cd02f003e' ReservedCode2: '7aaad6d8-ea64-45be-8487-a40cd02f003e' ---

# 账外工程整改工作周通报

（9月11日—9月14日）

## 一、整体情况

截至9月14日，全省账外工程整改指标共 179 个（其中疑似预告警站点 124 个，疑似已账外且未立项站点 55 个），较9月11日（180 个）压降 1 个，降幅 0.6%。较7月31日（2273 个）累计压降 2094 个，累计降幅 92.1%。其中：

- 疑似预告警站点：117 → 124，上升 7 个（6.0%）；

- 疑似已账外且未立项站点：63 → 55，压降 8 个（12.7%）；

- 疑似已账外且已立项站点：1351 个（既定事实，不纳入整改）。

## 二、整改成效前三名

- 恩施：整改指标 50 → 40，压降 10 个。

- 武汉：整改指标 49 → 41，压降 8 个。

- 襄阳：整改指标 10 → 7，压降 3 个。

## 三、需重点关注单位

- 黄冈：整改指标 2 → 17，上升 15 个（新增精投有线接入网批量同步工程告警站点16个），整改推进较慢。

- 孝感：整改指标 29 → 32，上升 3 个，整改推进较慢。

- 黄石：整改指标 0 → 2，上升 2 个，整改推进较慢。

## 四、全部分公司明细

| 分公司 | 上期(9月11日) | 本期(9月14日) | 周变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恩施 | 50 | 40 | -10 |
| 武汉 | 49 | 41 | -8 |
| 襄阳 | 10 | 7 | -3 |
| 潜江 | 2 | 1 | -1 |
| 仙桃 | 0 | 0 | 0 |
| 十堰 | 0 | 0 | 0 |
| 咸宁 | 5 | 5 | 0 |
| 天门 | 0 | 0 | 0 |
| 宜昌 | 0 | 0 | 0 |
| 省公司 | 1 | 1 | 0 |
| 神农架 | 13 | 13 | 0 |
| 荆门 | 12 | 12 | 0 |
| 鄂州 | 0 | 0 | 0 |
| 随州 | 1 | 1 | 0 |
| 荆州 | 6 | 7 | +1 |
| 黄石 | 0 | 2 | +2 |
| 孝感 | 29 | 32 | +3 |
| 黄冈 | 2 | 17 | +15 |

## 五、重点专业

有线接入网为整改重点，本期整改指标 141 个，较上期上升 5 个（3.7%），占全省整改指标 78.8%。其中疑似预告警站点 108 → 113，疑似已账外且未立项站点 28 → 28。本期有线接入网指标上升主要受黄冈精投有线接入网批量同步工程新增告警影响。

无线网整改指标 30 个，压降 5 个（14.3%），为本期主要压降来源。

## 六、下一步要求

请黄冈、孝感、黄石等分公司加快整改推进，特别是黄冈要尽快核实新增告警工程情况，确保整改指标明显压降。其他分公司保持整改力度，巩固压降成效，防止指标反弹。