# 账外工程整改工作周通报

（2026年8月7日—8月13日）

## 一、整体情况

截至8月13日，全省账外工程整改指标共 1122 个（账外预告警站点 412 个、疑似已账外且未立项站点 710 个），较8月7日（整改指标 1528 个）一周内压降 406 个，降幅 26.6%。较7月31日（整改指标 2273 个）累计压降 1151 个，累计降幅 50.6%。其中：

账外预告警站点：499 个 → 412 个，压降 87 个（-17.4%）。

疑似已账外且未立项站点：1029 个 → 710 个，压降 319 个（-31.0%）。

另有已账外且已立项站点 1306 个为既定事实，不再纳入整改范围。各分公司整改工作总体推进有力，整改完成率明显提升，但仍有个别分公司指标不降反升，需重点关注。

## 二、分公司整改成效排名

整改成效较好的前三名：

| 排名 | 分公司 | 8月7日 | 8月13日 | 周压降 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 襄阳 | 281 | 115 | -166 |
| 2 | 十堰 | 94 | 13 | -81 |
| 3 | 宜昌 | 83 | 9 | -74 |

整改推进较慢的后三名分公司：

| 排名 | 分公司 | 8月7日 | 8月13日 | 周变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 倒数1 | 荆州 | 223 | 268 | +45 |
| 倒数2 | 武汉 | 137 | 141 | +4 |
| 倒数3 | 咸宁 | 1 | 5 | +4 |

各分公司整改指标变化明细

| 分公司 | 8月7日 | 8月13日 | 周变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 襄阳 | 281 | 115 | -166 |
| 十堰 | 94 | 13 | -81 |
| 宜昌 | 83 | 9 | -74 |
| 恩施 | 197 | 139 | -58 |
| 仙桃 | 51 | 6 | -45 |
| 孝感 | 46 | 21 | -25 |
| 黄冈 | 13 | 3 | -10 |
| 随州 | 35 | 35 | 0 |
| 荆门 | 5 | 5 | 0 |
| 黄石 | 162 | 162 | 0 |
| 天门 | 86 | 86 | 0 |
| 潜江 | 90 | 90 | 0 |
| 神农架 | 19 | 19 | 0 |
| 咸宁 | 1 | 5 | +4 |
| 武汉 | 137 | 141 | +4 |
| 荆州 | 223 | 268 | +45 |

> 注：整改指标 = 账外预告警站点数 + 疑似已账外且未立项站点数。荆州、武汉、咸宁指标不降反升，需重点督办。

## 三、重点专业整改情况

FTTH/宽带接入为整改重点专业，整改指标占比超九成，是本周整改成效的主要来源。

| 专业 | 指标项 | 8月7日 | 8月13日 | 周压降 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FTTH/宽带接入 | 账外预告警 | 469 | 389 | -80 |
| FTTH/宽带接入 | 疑似已账外且未立项 | 844 | 520 | -324 |
| FTTH/宽带接入合计 |  | 1313 | 909 | -404 |

FTTH/宽带接入专业周压降 404 个，占全省总压降量（406 个）的 99.5%，其中疑似已账外且未立项站点压降 324 个，推进力度最大。政企专线、无线网、应急/批量工程等专业整改指标基数较小，需同步关注整改进度，防止账外问题向其他专业蔓延。

## 四、下一步工作要求

荆州、武汉、咸宁分公司要查明整改指标不降反升的原因，倒排工期，逐站销号，确保整改指标持续压降。

已账外且已立项站点为既定事实，各分公司要举一反三，从源头规范"先立项、后施工"流程，杜绝新增账外工程。

各分公司要对照剩余整改清单，于8月20日前完成整改销号，确保月底账外工程整改目标全面达成。