# 账外工程整改工作周通报

（9月25日—10月10日）

## 一、整体情况

截至10月10日，全省账外工程整改指标为368个，较9月24日（238个）增加130个，整改指标连续两期大幅反弹。其中，账外预告警未立项366个，较9月24日（231个）增加135个，是本期反弹的主要来源；疑似已账外且未立项2个，较9月24日（7个）减少5个；疑似已账外且已立项1368个，较9月24日增加11个。

自7月31日开展专项整改以来，累计压降1905个，累计降幅83.8%，较上期（89.5%）回落5.7个百分点。本期反弹幅度进一步加大，账外预告警未立项站点数集中增加，需引起高度关注。

## 二、整改成效前三名

本期整改成效排名前三的分公司为：

| 排名 | 分公司 | 9月24日 | 10月10日 | 变化 | 成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄冈 | 86 | 0 | -86 | 全部清零 |
| 2 | 荆门 | 7 | 6 | -1 | 持续压降 |
| 3 | 随州 | 1 | 0 | -1 | 全部清零 |

黄冈分公司本期压降86个，整改指标由86个降至0个，实现全部清零，成效显著；随州分公司同步清零；荆门分公司持续压降。

## 三、需重点关注单位

本期共有10家分公司整改指标上升，需重点督办：

| 分公司 | 9月24日 | 10月10日 | 变化 | 上升原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孝感 | 36 | 109 | +73 | 告警未立项大幅增加 |
| 荆州 | 47 | 118 | +71 | 告警未立项大幅增加 |
| 武汉 | 32 | 65 | +33 | 告警未立项大幅增加 |
| 咸宁 | 1 | 13 | +12 | 告警未立项大幅增加 |
| 恩施 | 3 | 14 | +11 | 告警未立项大幅增加 |
| 十堰 | 0 | 7 | +7 | 新增告警未立项 |
| 襄阳 | 5 | 11 | +6 | 告警未立项增加 |
| 潜江 | 0 | 2 | +2 | 新增告警未立项 |
| 天门 | 0 | 2 | +2 | 新增告警未立项 |
| 宜昌 | 0 | 1 | +1 | 新增告警未立项 |

上述10家分公司整改指标合计上升218个。其中孝感、荆州、武汉三家合计上升177个，占本期上升总量的81.2%，是本期反弹的主要来源。请上述单位深入核查新增告警未立项站点情况，倒排工期加快推进立项整改。

## 四、全部分公司明细

| 序号 | 分公司 | 7月31日 | 9月24日 | 10月10日 | 周变化（24日→10日） | 整改成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孝感 | 90 | 36 | 109 | +73 | 指标上升 |
| 2 | 荆州 | 270 | 47 | 118 | +71 | 指标上升 |
| 3 | 武汉 | 146 | 32 | 65 | +33 | 指标上升 |
| 4 | 咸宁 | 403 | 1 | 13 | +12 | 指标上升 |
| 5 | 恩施 | 281 | 3 | 14 | +11 | 指标上升 |
| 6 | 十堰 | 132 | 0 | 7 | +7 | 指标上升 |
| 7 | 襄阳 | 307 | 5 | 11 | +6 | 指标上升 |
| 8 | 潜江 | 90 | 0 | 2 | +2 | 指标上升 |
| 9 | 天门 | 86 | 0 | 2 | +2 | 指标上升 |
| 10 | 宜昌 | 165 | 0 | 1 | +1 | 指标上升 |
| 11 | 仙桃 | 51 | 18 | 18 | 0 | 持平 |
| 12 | 黄石 | 165 | 2 | 2 | 0 | 持平 |
| 13 | 黄冈 | 15 | 86 | 0 | -86 | 全部清零 |
| 14 | 荆门 | 6 | 7 | 6 | -1 | 持续压降 |
| 15 | 随州 | 40 | 1 | 0 | -1 | 全部清零 |
| 16 | 省公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 持平 |
| 17 | 神农架 | 21 | 0 | 0 | 0 | 持平 |
| 18 | 鄂州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 持平 |

## 五、重点专业

本期整改指标主要集中在有线接入网和无线网两个专业：

| 专业 | 9月24日 | 10月10日 | 变化 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有线接入网 | 219 | 320 | +101 | 87.0% |
| 无线网 | 19 | 48 | +29 | 13.0% |
| 传输网 | 0 | 0 | 0 | — |
| 局房及基础设施 | 0 | 0 | 0 | — |
| 数据中心 | 0 | 0 | 0 | — |
| 数据网 | 0 | 0 | 0 | — |

有线接入网本期反弹101个，占整改指标总量的87.0%，是本期反弹的主要专业领域。无线网反弹29个，占13.0%。传输网、局房及基础设施、数据中心、数据网四个专业保持清零。

## 六、下一步工作要求

一是迅速核查反弹原因。请孝感、荆州、武汉、咸宁、恩施、十堰、襄阳等7家指标上升单位，于一周内完成新增账外预告警未立项站点的逐项核查，明确上升原因，形成核查报告报省公司。孝感、荆州、武汉三家上升量占本期总量八成以上，务必重点督办。

二是加快立项整改进度。各分公司应对新增告警未立项站点建立台账，逐站制定立项计划，明确责任人和完成时限，遏制反弹势头。

三是巩固清零成果。黄冈、随州本期实现清零，荆门持续压降，应建立长效管控机制，防止问题反弹回潮。

四是持续关注有线接入网。有线接入网占整改指标总量87.0%，是整改工作的重中之重。各相关单位应重点围绕有线接入网专业加大整改力度，尽快恢复压降态势。

五是加强数据动态监测。省公司将持续跟踪各地市整改进展，对连续两期指标上升的单位进行约谈提醒。